| № п/п | Концепция | Инициатор | Ответственные | Приоритет | Состояние | Плановая дата завершения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы Кросс-Докинг на ЦРЦ | ШК | Кошечкина Ю.А., Шемонаев К.М. | высокий | Принято в работу ДИТ 27.10.11 (написание ТЗ) |  |
| 2. | Расчет оборачиваемости персонифицированного запаса в системе. | ШК | Кошечкина Ю.А. | высокий | Утверждено. Реализация в Dеductor |  |
| 3. | На складе Wisla corp (ш.2135) перевод работы «Таможенного склада», организованного как участок, на стандартный склад. | ШК | Спирякова Н.А. | высокий | Принято в работу ДИТ 27.10.11 (написание ТЗ) |  |
| 4. | 2-й этап внедрения «Автотрекер»-МАРШРУТИЗАЦИЯ | МД | Курашов Д.А. | низкий | Отправлено на доработку |  |
| 5. | Централизация прогнозирования товарного запаса на Дивизионе ООО «Т.Б.М.-Байкал» | «Т.Б.М.-Байкал» | Иванов А.И. | средний | На рассмотрении в ЦК ДЛ (9/11/11) |  |
| 6. | Развитие системы «TBM-LOGICON» | ШК | Карнаухова С.Н. | средний | Доработка |  |
| 7. | Доработка системы проведения аукционов | ШК | А.К. Сердюков | высокий | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (7/11/11) |  |
| 8. | Формирование товарного запаса по неснижаемому остатку | ШК | Карнаухова С.Н. | высокий | Написание Концепции |  |
| 9 . | Опрос филиалов | ШК | Попов С. В. | низкий | Отложить до принятия решения по разделению ответственности м/д ШК и Д/Ф |  |
| 10. | Информационное окно адресации при приемке | ШК | Попов С. В. | средний | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (9/11/11) |  |
| 11. | Кнопка «Предложения» | ШК | Попов С. В. | низкий | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (9/11/11) |  |
| 12 | Примечание для артикула | ШК | Попов С. В. | средний | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (9/11/11) |  |
| 13 | Перемещение столбцов в накладной комплектации | ШК | Попов С. В. | высокий | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (9/11/11) |  |
| 14 | Выделение адресов цветом в «Размещение товара» | ШК | Попов С. В. | средний | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (9/11/11) |  |
| 15 | Перераспределения балластного товара между складами компании | Самара | Петров А. И. | средний | На рассмотрении в ЦК ДЛ (7/11/11) |  |
| 16 | Создание промежуточных таблиц для перевода показателей в Deductor | ШК | Шпанов А.И. Трухачев А. В. | высокий | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (9/11/11) |  |
| 17 | Веб-формы для работы с ПТЗ | ТБМ Юг | Пензоватый А. В. | высокий | На рассмотрении в ЦК ДЛ (3/11/11) |  |
| 18 | Внедрение двухуровневой доставки | Украина | Мельничук С. В. |  | Написание Концепции |  |
| 19 | Автоактивация поставок | ШК | Карнаухова С.Н. | высокий | Написание Концепции |  |
| 20 | Инструкция-алгоритм расчета потребности в количестве товаров к поставке на склад дивизиона и филиалов. | Украина | Футрин А. А. | средний | Отправлено на доработку |  |
| 21 | Учет дополнительных точек доставки и документов на переоформление | МД | Борисенков Е. Г. | средний | Передано на рассмотрение в ЦК ДИТ (8/11/11) |  |
| 22 | Отправка электронных документов клиенту | ШК | Шемонаев К.М. | высокий | Идет разработка | 01 ноября 2011г |
| 23 | Участок брака. | ШК | Рыжкова Е.П. | высокий | Идет разработка | 15 ноября 2011г |
| 24 | Предварительная комплектация | ШК | Попов С.В. | высокий | Идет разработка | 07 ноября 2011г |